统一社会信用代码

12332528769603871Y

事业单位法人年度报告书

（ 2016  ）年度

| 单 位 名 称 | 松阳县土地开发整理中心 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 吴剑飞 |

国家事业单位登记管理局制

编号：133252800171

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 松阳县土地开发整理中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 为合理利用土地资源，实现耕地总量动态平衡提供服务。负责土地开发整理立项、报批、组织验收工作。 |
|  | 住 所 | 松阳县西屏街道长虹东路2号 |
|  | 法定代表人 | 吴剑飞 |
|  | 开办资金 | 211万元 |
|  | 经费来源 | 非财政补助 |
|  | 举办单位 | 松阳县国土资源局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 5 | 211 |
| 网上名称 | 松阳县土地开发整理中心 | 从业人数 | 4 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记未发生变化。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 全县土地整治工作情况汇报 一、垦造耕地工作 完成情况 水田项目：历年全县共立项水田垦造项目111个，规划新增水田面积5356亩，共通过验收87个项目，面积3029.8亩，其中2016年验收63个，面积2004亩。 旱地项目：2016年共立项旱地垦造项目4个，规划新增面积319亩。历年在建项目3个，已通过验收280亩；2017年已立项5个项目，规划新增耕地面积786.8亩。 旱改水项目：2015年共立项8个项目，涉及叶村乡、斋坛乡、水南街道，面积1696亩，当初在项目选址上比较急促，项目由于政策处理、采砂等问题都较难落实，项目一直未开工建设。2016年新立项3个（水南街道郑弄口村、潘村、叶村乡包安山村），面积201亩，已在实施未验收。 2.主要问题 （1）从验收的项目情况看，水田质量大部分都较好，并种上了水稻，但有存在部分项目质量未实施到位，也未种上水稻，要求整改； （2）省国土厅采用新的报备系统，报备过程中需扫描项目立项、实施、验收各阶段材料，否则不予通过。个别乡镇（街道）报送材料不齐全或不够及时，影响了工作效率。我县已验收的零星项目（全市就我县在做）都未进行立项，系统不予报备。 （3） “旱改水”项目实施难度大。去年底为建设用地报批而立项及县政府承诺的三个“旱改水”项目还未启动，发现存在原因：一是政策处理难度大，原旱地上已大部分种植茶叶，按省厅政策验收后必须种植二年以上水稻，按种植要求算这个帐，将直接影响到茶农连续5年的收入；第二象斋坛乡小石片的旱地都在松荫溪防洪坝内，要实施旱改水，按灌溉条件看必须降低地块的高程，涉及所挖出的方量全为砂石，如何处置所挖砂石问题； （4）、政策多变，要求不断提高。水田项目刚开始市里只要求竣工灌溉水之后拍摄影像资料就行，后来要求种一季水稻，今年又要求对每个项目进行“水资源平衡评估”，明确引水、提水工程是否满足项目区灌溉保证，无报告市级不予复核；要求后期种植水生经济作物，并保留影像资料；《浙江省国土资源厅关于进一步规范垦造耕地工作的通知》（浙土资厅函〔2016〕433 号），进一步规范低丘缓坡区域开发造地行为：坚持生态优先、质量优先的原则，规范低丘缓坡区域开发造地行为。坚决禁止和杜绝开山造地、毁村造地和填河造地。严禁在《条例》规定的禁止区域和《通知》确定的“十个范围”林地内垦造耕地。低丘缓坡区域涉林垦造耕地项目必须先取得当地林业部门不在“十个范围”的意见，否则，不准实施垦造耕地项目。 3、下步打算和建议 （1）计划近期对已设计好的项目论证一批，报县政府立项。 （2）抓紧抓好验收项目的报备入库工作。 （3）旱改水政策已经出台，希望已立项的乡镇（街道）尽快启动。 （4）水田资源已匮乏，以后的工作重点还是要以旱地项目为主，争取林业部门的协同配合实为重要。 二、农村土地综合整治工作 1、进展情况：自2011年以来至2016年共立项39个项目，其中通过省级验收项目4个共87.61亩，通过县级验收项目共233.23亩。有9个项目施工中，面积323.59亩。新立项两个（水南街道郑弄口建设用地复垦项目和西屏街道黄公渡建设用地复垦项目）。 2、主要问题：因古村落保护等原因，有12个项目未动工，这些项目都已申请延期，延期时间截止到本年度9月份到期；已通过县级验收项目中有几个项目竣工面积与规划复垦差距较大，需要通过零星复垦项目补足复垦面积后才能申请整体验收。由于拆旧区落实古村落保护，拆旧区难落实，年度验收任务已不能完成。 3、下步打算：计划2017年5月底前完成县级验收9个项目，面积356.76亩，计划2017年3月底前完成市级验收，6月底前完成省级验收15个项目，面积419.82亩，计划2017年10月底前完成市级验收5个项目，面积134.42亩。 三、高标准基本农田建设工作 2016年我县确定有7个项目，涉及水南、玉岩、西屏、裕溪、象溪、新兴、枫坪七个乡镇（街道），面积1.95万亩，已通过县政府立项，计划2017年7月前验收。 2017年7月前计划立项7个项目，面积2.08万亩，于12底前完工。 2016年标准农田补建（提升）共11个项目，面积1.47万亩，基中6个项目已竣工申请市级验收，其它5个项目规划设计、施工中。 主要问题：1、可建设标准农田的耕地后被资源匮乏；2、个别乡镇街道考虑局部空间发展利益，建设标准农田积极性不高；3、标准农田建设工程投入资金少对基础设施改善不明显；4、标准农田建设缺少有序的长远发展规划。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 无 |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |
| 填表人：叶菊兰 | 联系电话：13967045922 | 报送日期： |