统一社会信用代码

123325286952598869

事业单位法人年度报告书

（ 2016  ）年度

| 单 位 名 称 | 松阳县河道堤防和水库管理处 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 李潮胜 |

国家事业单位登记管理局制

编号：133252800241

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 松阳县河道堤防和水库管理处 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 为水利工程建设和运行提供管理保障。水利工程运行维护管理、堤防建设和维护、防洪安全管理、水资源调配、松阴溪水利风景区开发建设和管理。 |
|  | 住 所 | 松阳县西屏街道太保殿上 |
|  | 法定代表人 | 李潮胜 |
|  | 开办资金 | 5316万元 |
|  | 经费来源 | 财政补助 |
|  | 举办单位 | 松阳县水利局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 5361 | 5183 |
| 网上名称 | 松阳县水库和堤防管理处.公益 | 从业人数 | 12 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 本单位登记事项今年未发生变化 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、规范管理，提升效率，确保各项工作顺利展开 （一）做好汛前各项工作基础准备，落实机构职责，迎接汛期到来。 建立健全了防汛抗旱组织机构。为确保安全度汛，管理处在3月份分组对松阴溪堤防和三大水库进行了汛前检查，对存在的安全隐患进行了汇总并及时上报处理，为汛期的到来做好了前期的基础工作；同时分别成立了东坞、梧桐源、六都水库及松阴溪干流四个防汛领导小组，由管理处主任任组长，管理处副主任及各水库发展公司负责人任副组长，成员由管理处及各水库发展公司的职工组成；针对各水库松阴溪干流情况，制定水库河道防汛应急预案，落实防汛责任制，修订了东坞、梧桐源水库2016年度控制运用计划编制，并通过上级主管部门的批准；做好了防汛物资、器材的准备工作，确保水库、松阴溪干流安全度汛工作的圆满完成。由于准备工作到位，控运计划调度科学，确保管理处各水库、河道安全度汛。 （二）规范水库运行管理，定期巡查及时整改，全面落实各项管护工作。 1、定期对三个水库进行安全运行监测及资料分析。按《土石坝安全监测技术规范》要求对梧桐源水库、东坞水库、六都源水库进行大坝变形观测，全年共监测各类项12次，并对各水库观测资料进行整理、对比和分析。观测数据经初步分析，符合各水库大坝的实际状况，水库安全正常运行。 2、加强工程设备日常维护及工程隐患检查工作。2016年定期对东坞水库溢洪道、放水洞闸门、启闭机及电源进行日常管理和养护。同时对巡查过程中发现问题的六都水库边坡塌方进行修复，排水沟进行清理以及观测平台修复。 3、进一步完善各水库日常管理机构和考核工作。在水库管理上，建立了一套管理考核责任制，落实了日常巡查制度，定期对东坞、梧桐源、六都水库安全监测组、水库巡查及水文测报组、机电设备维养与运行组和水库保安保洁组进行考核，并分别与各组成员签订了责任书，2016年水库管理各工作组已按责任书要求开展各项工作，水库管理各项工作开展顺利，并将持之以恒的开展以后的各项工作。 4、加强库区管理范围内的保洁绿化维养工作，管理处人员定期对库区的保洁和绿化进行巡视检查，加强安全作业意识的教育，及时督促库区大坝绿化修剪养护工作，组织人员对各水库水域进行清理，确保了水域水质和环境优美。目前，三大水库库区绿化高低错落、疏密有致，水域水质较好。 （三）进一步加强市场化管养机制，发挥好巡查监督作用 1、在管理机制上走市场化道路的机制不断完善。在河道堤防管理上，走市场化道路，通过向社会招标等方式落实了已完工验收堤防绿地维养等任务，与丽水丽州园林有限公司、丽水景逸园林绿化有限公司两单位签订了堤防绿地养护合同。管理处按月对承包单位进行考核，不定期的对管理范围内的堤段养护工作进行抽查，对发现的问题及时通知并落实整改，现堤防绿地养护工作进行顺利，都能够达到考核标准和管理要求。 2、为进一步提高堤防绿道的生态化，对十五里段、横溪段、官田段、界首段、水南堤顶后侧及西屏新老大桥之间等段的绿化进行了改造，让整条绿道风景更加和谐。 3、工程巡查等安全运行措施进一步加强。在堤防、水闸和河道巡查工作上，定期或不定期组织人员对已建堤防、水闸进行按规巡查，并每次填写好巡查记录表。同时开展汛前、汛期检查，检查记录完整，2016年河道堤防、水闸巡查达50次，检查报告按流程进行处理并归档，无较大隐患存在。不定期进行堤防沉降观测、水位观测，目前堤防未出现裂缝现象。 4、2016年按照松政办发[2014]172号文件的规定，分别在1月和5月及8月份牵头环保、农办、治水办等单位，对19个乡镇进行了三次河道保洁考核检查。同时不定期地多次对各河道进行暗查，进一步加强了市场化保洁的落实，对已公开招标承包的松阴溪干流和小港主流运作加强监管，同时对其它乡镇支流河道也加强督促管理。目前两条河道河面基本无漂浮物，河中无障碍物，河岸无垃圾，乡镇其它支流河道卫生也得到很大提高，进一步改善了整体河道的环境。 （四）运用现代化科学技术，促进信息化便捷管理。 1、为了加强堤防绿道的安全管理，避免因车辆引起的事故发生，2016年初对绿道路口进行了统计，同时已经在延庆至鹰嘴潭段绿道设置了路障管理，其中有活动路障和固定路障设施，加强了管理处对其安全管理，得到了很好的反响，下一步将会对其他堤段的绿道出入口的路障设施进行设置，通过现代化的管理手段对绿道进行更好的管理和提升。 2、为了进一步加强在河道堤防和水库的运行管理现代化的管理技术，对河道和水库的视频监控系统进行升级，从原来的模拟设备改造升级为数字球机，从而在监控范围内更加清晰地看到水利工程设施情况。下一步，结合松阴溪绿道工程建设，计划投入250万对视频监控系统提升，增加松阴溪松古平原段的各个路口监控，从而保证全面实时掌握整条松阴溪河道情况。目前系统规划设计工作已完成。其余各项系统运行正常。 （五）加强灌区协调管理工作，促进农业灌溉现代化发展。 为保证灌区用水安全，管理处组织人员到各灌区渠系，深入了解灌区灌溉实情，适时修正兴利调度计划。参加古市水管会组织的灌区工作会议，同时修复了江南灌区樟溪乡段渠道破损以及完成了江北灌区的六都东干渠顶路面硬化，保障了今年农业灌溉正常工作。进一步促进了节水灌溉工作，提高水资源的利用率。 （六）进一步明确工作任务，快速推进水利工程标准化创建 2016/2017年是水利工程标准化创建年，管理处今年有松阴溪左右岸堤防、江北灌区、东坞水库、梧桐源水库以及六都水库需要完成标准化管理创建工作。管理处根据上级部门要求，进一步明确了工作任务并进行责任分工。目前创标各项工作已准备就绪，其中松阴溪左右岸堤防、江北灌区、已完成市级验收工作。 二、加强监管，紧抓工作落实，全面推进项目建设 （一）中小河流治理项目 半年以来，管理处上下积极落实中小河流治理项目续建工作，全力推进项目建设。2016年主要是完成竹溪源段、小港至大东坝段、大石至狮子口段及叶村段的续建及扫尾工作。截止目前，大石至狮子段、小港大东坝段及竹溪源段已完成完工验收工作。2016年完成大石至狮子口2标段标化工地创建工作。完成横溪段堤顶改造工程。 （二）松阴溪绿道工程 松阴溪绿道作为松阳县“2016年十件民生实事”之一，管理处高度重视绿道工程的建设。2016年，建设完成水文站到鹰嘴潭示范段的路障工程，完成力溪连接线、石门连接线、泉庄大桥连通等工程，完成力溪湖便道工程，完成竹溪源、东坞源、华坑源等4座钢结构桥梁设计，完成水南等六处堤顶亲水平台连接线设计工作。 （三）管理用房建设 管理处管理用房项目有序推进，管理房建设规划用地已落实，选址意见已审批，目前经调整的初步设计已通过审查，争取2017年1月份开工建设。 （四）维养工程 按照年度维修计划，实施了松阴溪干堤绿化提升工程、十五里绿化提升、横溪尾工绿化等绿化、雅溪坑水毁修复工程、界首路面工程、界首堤防后坡加固工程、六都水库2016年零星维修工程、六都干渠渠岸道路硬化工程、延庆段堤后塌方修复工程，梁下堰左岸坝下档墙修复、白龙圳右岸水毁修复、完成江南灌区谢村源引水隧洞工程，完成黄圩段大桥下堤顶档路障；完成了古市观口堰堤顶改造等2015年维修工程的结算审核工作。完成我单位管理范围界桩安装。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 无 |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |
| 填表人：黄苏琼 | 联系电话：13857061785 | 报送日期： |