统一社会信用代码

1233252857055681XW

事业单位法人年度报告书

（ 2016  ）年度

| 单 位 名 称 | 松阳县铁路建设领导小组办公室 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 程晓东 |

国家事业单位登记管理局制

编号：133252800280

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 松阳县铁路建设领导小组办公室 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 服务我县铁路建设，促进经济快速发展。配合做好铁路建设项目的前期工作，履行铁路建设过程中的协调服务职责。 |
|  | 住 所 | 松阳县城新华路35号（县发改局内） |
|  | 法定代表人 | 程晓东 |
|  | 开办资金 | 47万元 |
|  | 经费来源 | 财政补助 |
|  | 举办单位 | 松阳县发展和改革局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 218.67 | 45.19 |
| 网上名称 | 松阳县铁路建设领导小组办公室.公益 | 从业人数 | 8 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 松阳县人民政府于2017年1月13日任免了我单位行政负责人，按《细则》规定于2017年3月10日申请办理了变更法定代表人登记。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年度，我单位在县委、县政府和主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下： 一、开展的主要工作 （一）扎实推进衢宁铁路松阳段征迁政策处理和服务保障工作 1、加快推进后续段房屋征迁。该项工作于6月份正式启动，至年底整个后续段房屋征收已完成190多户征迁协议签订和房屋腾空验收，完成率90%以上，超额完成市里下达的征迁70%以上考核任务。 2、率先完成红线内征地和坟墓迁移工作。至2016年1月底松阳段征用全部完成。全线坟墓于2016年清明节全部迁移完毕，有效保障了项目平稳推进。 3、全力服务保障铁路项目建设。梳理铁路征迁及施工存在的困难和问题，通过召开铁路建设推进会、指挥长会议、工作专题会、现场办公会议等，落实责任清单，明确完成时限，确保征迁及阻碍项目施工的困难和问题及时得到解决，确保了衢宁铁路松阳段隧道、桥梁、路基快速推进，项目施工开工以来累计完成工程投资近5.5亿元。 4、全面推进铁路项目房屋安置工作。先期开工段设5个安置点年内全部开工建设，至年底5个安置点迁建安置户80%以上实施建房，78%房屋竣工。后续段设5个安置点已完成规划选址和规划设计招投标，4个安置点已完成征地并清表，确保安置建房顺利开展。 5、扎实推进“三改”工作。加强与项目业主、设计单位的衔接，对疏理的“三改”问题，督促施工单位加快实施；对部分急需实施的改水等问题，督促落实临时措施，以满足农田灌溉等用水需求。 6、抓好铁路安全生产工作。一年来，共开展及配合相关部门开展安全生产检查50余次，确保了铁路征迁及建设无重大安全事故发生。 （二）积极开展衢丽铁路（松阳—丽水段）前期工作 配合完成衢丽铁路（松阳-丽水段）预可研审查，主动加强与铁路总公司、省发改委对接，及时跟进项目进展情况，加快推进项目前期各项工作。研究衔接衢丽铁路（松阳-丽水段）线位走向，实地踏勘线路走向，并就铁位走向与铁四院进行了对接。 （三）加快推进站房前期工作 研究落实了站房面积扩大工作，将原火车站房面积3000平方米提高到4946平方米。开展了站房概念性规划设计，主动赴铁路总公司鉴定中心、中铁四院对接我县自行推荐的站房设计方案，并按规定已及时上报。 二、取得的主要效益 （一）社会效益。衢宁铁路的开工建设，实现了松阳人民多年的“铁路梦”，将进一步方便松阳人民出行，同时，对我县进一步提高对外通达能力、提升区位优势、扩大对外开放、改善投资环境具有十分重要的战略意义。 （二）经济效益。衢宁铁路的开工建设，有助于我县加强与经济发达地区县市经济的融合，为加快县域经济发展带来更多更新的发展机遇，为我县百姓打开一条脱贫致富通道。同时，衢宁铁路的建设，将有机串联我县旅游资源，形成一条新的黄金旅游线路，吸引更多游客。同时为我县对外提供大能力运输保障，为企业节约运输成本，有利于矿产、林业等资源的开发和利用。 三、存在的主要困难和问题 1、征迁遗留问题。前期征地和房屋征迁工作中遗留的一些问题处理难度较大。 2、“三改”问题。主要涉及到改水、改路、改线，现有项目“三改”工作进展缓慢，机制不顺。 3、项目施工阻工问题。因项目建设涉及的施工爆破、车辆运输等引发的村民阻工问题时有发生，协调处理难度大。 四、2017年工作计划安排 1、抓好衢丽铁路（松阳至丽水段）前期工作，力争项目年内开工建设； 2、抓好衢宁铁路松阳段征迁及建设进度，确保年度任务顺利完成； 3、配合抓好站房及站区规划设计，配合相关部门及早启动站房、站前大道等前期工作。 4、抓好干部队伍建设，以“干净干事创新业”作风建设专项活动为契机，强化干部队伍作风建设 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 1、受奖事项。县铁办被县委、县政府评为2016年度“六边三化三美”行动先进集体；县政府授予县铁办重点建设项目责任目标考核合格奖。 2、今年没有涉及诉讼事项。 3、今年没有接到社会投诉。 |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |
| 填表人：徐声龙 | 联系电话：13967045515 | 报送日期： |